2008 год Конкурс мини-проектов В рамках краевого Движения «Трудовые отряды старшеклассников»

| Название проекта |  |
| --- | --- |

| Заявитель | Бартатская сельская администрация |
| --- | --- |
| Руководитель заявителя | Шейко Анатолий Ефимович |
| Почтовый адрес | 663060 Красноярский край,с. Бартат, ул Центральная |
| Телефон 8(39118)21-7-46 | Факс 8( 39118)27-1-30 | E- mail |

| Участники конкурса | Инициативная группа: Попова Вера Васильевна,,1960г.р. учитель физической культуры. Дайберт Татьяна Николаевна, 1961 г.р., преподаватель русского языка и литературы. Николаев Вадим,., Бартатская СОШ, Солоненко Владимир,. Бартатская СОШ, Ерин Артем, р, Бартатская СОШ, Маскова Арина,. Бартатская СОШ, Куприянова Ирина, Бартатская СОШ, |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Попова Вера Васильевна, учитель физической культуры. |
| Контактный телефон 8(39118)27-1-37 |  |  |

| Продолжительность проекта (количество месяцев) | 1 | Начало проекта | 01.06.2012г | Окончание проекта | 30.06.2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| География проекта | Большемуртинский район, с.Бартат |

| Запрашиваемое количество рабочих мест | 13 | тринадцать |
| --- | --- | --- |
|  | цифра | пропись |

| Организации - партнеры | Администрация с. Бартат, МОУ «Бартатская СОШ», СПК «Дружба», ЧП: ., Шнайдер А.Б., Карпюк В.Н, Бадртдинов М.Г., Гусева Г.А., Тюрина О.А.. |
| --- | --- |

--------------------------------------       Косматова И.С, заместитель главы района

-------------------------------      В.В. Попова, преподаватель физической культуры.

1.2. Цели и задачи проекта

Цель:

Создание зоны отдыха для детей и жителей села.

Задачи:

- Уборка территории от мусора.

- изготовление, установка и покраска  скамеек.

- устройство дорожек

- покраска детской  песочницы, качели, горки

- установка и покраска  ограждения сквера Победы.

- высадка деревьев и кустарников.

- изготовление , установка и покраска полисадника.

- изготовление, установка торговых столов.

1.3. Описание видов и объемов планируемых работ

| № п.п | Виды работ | Един. Измер. | Объем работ | Объем работ в чел/час | Сроки (число месяц) | Партнер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка мусора | Кв.м |  | 13 х 7 |  | Школа, ЧП |
| 2. | Изготовление, установка и покраска скамеек |  | 9 | 13 х 7 |  | СПК «Дружба» |
| 3. | Покраска песочницы | шт | 1 | 2 х 7 |  | СПК «Дружба» |
| 4. | Покраска горки | шт | 1 | 4 х 7 |  | СПК «Дружба» |
| 5. | Покраска качели | шт | 1 | 2 х 7 |  | СПК «Дружба» |
| 6. | Устройство и отсыпка песком дорожек | Кв.м | 40 | 13х7 |  | СПК «Дружба» |
| 7. | Разбивка клумб и высадка цветочной рассады | Кв.м | 30 | 2х7 |  | школа |
| 8. | Подготовка ям под столбы | Шт | 38 | 13х7 |  |  |
| 9. | Заливка столбов | шт | 38 | 13х7 13х7 13х7 |  | СПК «Дружба» |
| 10. | Установка ограждения | П.м | 75 | 13х7 13х7 13х7 |  | ЧП, администрация |
| 11 | Покраска ограждения | Кв.м. | 75 | 4х7 |  | СПК «Дружба» |
| 12. | Подготовка ям для посадки деревьев и кустарников | шт | 30 | 13х7 |  |  |
| 13. | Посадка деревьев и кустарников | шт | 30 | 13х7 |  |  |
| 14. | Изготовление штакетника | шт |  | 13х7 13х7 |  | ЧП |
| 15. | Подготовка ям под столбы | шт | 15 | 4х7 |  |  |
| 16. | Установка полисадника | П.м | 40 | 13х7 |  |  |
| 17. | Побелка полисадника | Кв.м | 40 | 4х7 |  | школа |
| 18. | Изготовление и установка торговых столов | шт | 2 | 13х7 13х7 |  | СПК «Дружба» |
| 18.. | Изготовление и установка контейнеров под мусор | шт | 4 | 4х7 |  | школа |
| 19 | Торжественное открытие детской площадки |  |  | 13х7 |  | администрация |

1.4. Ресурсы, предоставляемые заявителем и партнерами.

| № п.п | Наименование | Количество | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ножовка | 4 | родители |
| 2. | Носилки | 2 | школа |
| 3. | Мешки под мусор | 10 | администрация |
| 4. | Транспорт для вывоза мусора и подвоза строительных материалов | 1 | СПК «Дружба» |
| 5. | Перчатки | 20 | родители |
| 6. | Молоток | 5 | школа |
| 7. | Гвозди | 10 кг | школа |
| 8. | Лопата | 10 | родители |
| 9. | Грабли | 5 | родители |
| 10. | Краска | 50кг | СПК «Дружба» |
| 11 | Пиломатериал: Плаха обрезная Тес обрезной | 2 куб.м 1куб.м | ЧП Шнайдер А СПК «Дружба» |
| 12. | Столбы для полисадника: | 15 шт | ЧП |
| 13. | Гравий | 1,5 куб.м | СПК «Дружба» |
| 14. | Цемент | 300кг | СПК «Дружба» |
| 15 | Песок | 2 куб.м | СПК «Дружба» |
| 16. | Опилки: - сектор для прыжков в высоту | 8 куб.м | ЧП Шнайдер |
| 17. | Кисти для побелки | 5 | администрация |
| 18. | Контейнеры под мусор. | 2 | школа |
| 19. | Кисти для покраски | 10 | администрация |
| 20. |  | 1 | школа |
| 21. |  | 1 | школа |

1.5. Ожидаемые результаты

За время реализации проекта подростки приобретут различные навыки: дизайнерские, строительные, трудовой дисциплины.

Благодаря реализации проекта , у жителей села появится зона для отдыха в свободное время, восстановить свои силы после рабочего дня, больше времени проводить со своими детьми на свежем воздухе,  вести здоровый образ жизни,