МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «БАРТАТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

НОМИНАЦИЯ: проект благоустройства и ландшафтного дизайна

территории общеобразовательного учреждения «ШКОЛЬНЫЙ ОАЗИС»

ПРОЕКТ:

Большемуртинский район, с. Бартат

Руководитель проекта:

учитель технологии

Канюка Е.Г.

Бартат,  2018

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Бартатская средняя общеобразовательная школа находится в Большемуртинском районе Красноярского края. Село Бартат расположено в 20 км от районного центра. Школа расположена на Центральной улице села.  Ландшафт очень разнообразен: с западной стороны расположена поляна, которая находится в постоянном цветении и спуск к речке, на северо-западной стороне находится каток «Здоровье», с северной и южной стороны расположены жилые дома, с северо-восточной стороны Сквер Победы и центральная дорога села (приложение 1).

Общая площадь здания составляет 1840, 4 м. кв.

Общая площадь территории  14350,8 м.кв.

Площадь проектируемой территории 60м.кв.

Функциональные зоны представлены на фотографиях 1-5:

Фото 1. Парадная (зона главного входа)                     Фото 2. Зона отдыха

Фото 3. Физкультурно-спортивная зона                     Фото 4. Учебно-опытная зона

Фото 5. Сквер Победы

- ОХРАНА ТРУДА УЧАСТНИКОВ

К работе на пришкольном участке допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Перед началом работ на пришкольном участке руководитель работ проводит целевой инструктаж учащихся по охране труда с записью в журнале установленной формы. При работе на пришкольном участке руководитель следит за тем, чтобы учащиеся соблюдали правила поведения, порядок выполнения работ, установленные режимы труда и отдыха, правильно применяли рабочий инвентарь, соблюдали правила личной гигиены. Для предотвращения быстрого переутомления учащихся необходимо чередовать виды работ, а также после каждых 45 мин. работы делать перерыв на 15 мин. для активного отдыха (приложение 2). Во время работы на пришкольном участке учащиеся обеспечиваются всем необходимым оборудованием.

- МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Перечень оборудования, необходимый для реализации проекта представлен в таблице 1.

Таблица 1

Материально-техническое обеспечение проекта

| № | Наименование | Кол-во |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственный инвентарь |  |  |  |  |
| 1 | Посевные ящики | 18 | Для выращивания рассады |  |
| 2 | Лопата | 5 | Для перекопки почвы, разметки участка, выравнивания дорожек. |  |
| 3 | Грабли | 4 | Для выравнивания участков, рыхления почвы, сгребания мусора |  |
| 4 | Вилы | 2 | Внесение органических удобрений на участке, парниках, погрузка мусора и отходов. |  |
| 5 | Тележка | 2 | Внесение органических удобрений, вынос мусора, вывоз мусора |  |
| 6 | Инструменты для работы с рассадой | 2 | При пересадке рассады на делянки УОУ и в цветники |  |
| 7 | Ручной инструмент для рыхления почвы | 4 | Для борьбы с сорняками и рыхления почвы |  |
| 8 | Лейки | 6 | Для полива цветочно-декоративных растений |  |
| 9 | Шланги для полива | 1 | Для полива газонов, клумб. |  |
| Малая механизация |  |  |  |  |
| 1 | Газонокосилка (триммер) | 1 | Для своевременного скашивания травы, придания вида газонам |  |
| 2 | Кусторез | 1 | Для обрезки кустарников. |  |
| 3 | Пистолет для герметика скелетный | 1 | Для оклеивания малых архитектурных форм |  |
| 4 | Циркулярная пила | 1 | Для распила дерева. |  |
| 5 | Строгальный станок по дереву | 1 | Для обработки изделий из дерева. |  |
| Инвентарь для покраски |  |  |  |  |
| 1 | Кисти | 8 | Для покраски клумб и лавочек |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Компьютер (Samsung) | 1 | Разработка проекта в программе Word, PowerPoint. |  |
| 2 | Фотоаппарат (PanasonicLumix DMC) | 1 | Фотографирование разных этапов реализации проекта |  |
| 3 | Принтер(EPSON) | 1 | Печать. |  |

- ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

Климат

Школьная территория находится в умеренном агроклиматическом районе с  резко континентальным климатом, для которого характерны сильные колебания температур в течение года. Для характеристики климатических условий использованы показатели метеостанции п.г.т.  Большая Мурта (схема 1, 2). В таблице 2 приводятся данные о среднемесячных температурах, количестве осадков и относительной влажности воздуха.

Схема 1. Климатическая характеристика

Схема 2. Температура воздуха  и сумма осадков

Таблица 2

Среднемесячные данные климатических показателей на территории Большемуртинского района

| Месяцы | Температура воздуха °С |  |  | Количество осадков, мм | Снежный покров, см | Относительная влажность воздуха, % | Ветры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя многолетняя | абсолютные |  |  |  |  | направление | скорость, м/с |
|  |  | max | min |  |  |  |  |  |
| Январь | -19,6 | 3,6 | -47,2 | 21 | 35 | 76 | ЮЗ | 3,9 |
| Февраль | -19,8 | 5,2 | -48,0 | 15 | 44 | 74 | ЮЗ | 3,9 |
| Март | -9,9 | 11,5 | -41,0 | 13 | 42 | 69 | ЮЗ | 5,5 |
| Апрель | 0,9 | 30,2 | -22,0 | 19 | 1 | 61 | З | 4,3 |
| Май | 7,5 | 30,0 | -10,0 | 44 | – | 59 | З | 3,8 |
| Июнь | 15,8 | 36,9 | -3,1 | 43 | – | 64 | З | 3,2 |
| Июль | 18,0 | 35,6 | +2,2 | 53 | – | 70 | З | 2,6 |
| Август | 14,2 | 31,7 | -1,1 | 85 | – | 77 | З | 2,8 |
| Сентябрь | 8,4 | 26,4 | -10,1 | 31 | – | 75 | ЮЗ | 3,2 |
| Октябрь | -0,8 | 21,3 | -27,3 | 33 | 5 | 74 | ЮЗ | 3,7 |
| Ноябрь | -9,1 | 11,8 | -41,2 | 29 | 18 | 70 | ЮЗ | 3,8 |
| Декабрь | -17,7 | 5,9 | -46,7 | 20 | 29 | 72 | ЮЗ | 3,5 |
| Среднее за год | -1,0 | 36,9 | -48,0 | – | 406 | 70 | ЮЗ | 3,7 |

На основании анализа климатических условий   можно сделать выводы: климат   характеризуется умеренно теплым летом и относительно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Средняя месячная температура воздуха самого теплого периода года колеблется от 20,5°С до 15,1°С, температура самого холодного месяца – январь от -26,9°С до – 11,7°С. В отдельные жаркие дни абсолютный максимум температур достигает 35,9 °С, а в очень суровые зимы абсолютный минимум отмечен – 46,4 °С.

Почва

Почва  глинистая, требующая дополнительной обработки, плохо дренируется, что не приемлемо для многих  растений. Трудно пропалывать: на грядках и газонах трамбуется.

Окультуривание глинистой почвы достигается путем глубокой перекопки почвы и внесением удобрений: навоза, извести. Чтобы глинистая почва стала рыхлой, вносят песок и опилки.

На территории школьного участка размещено много цветочных клумб, которые расположены перед зданием школы, вдоль дорожек, на площадке. Самая большая клумба рабатка (фото 6,7), расположенная вдоль здания школы, имеют длину 48 м  и 2 м  в ширину.

Фото 6, 7.  Центральная клумба (рабатка)                                                  Фото 8. Клумба с многолетними

цветочными культурами

Также имеется клумба рабатка вдоль центральной дорожки, длиной 40 м, засаженная многолетними цветочными культурами – ландыш, брунера сибирская (фото 8).

Перед зданием школы, с северо-восточной стороны, расположен сквер Победы, на котором расположены большие цветочные клумбы (фото 9). Круглые клумбы, диаметром приблизительно 1,5 м.,  расположены около центральной лестницы здания школы и около центральной рабатки (фото 10).

Фото 9.  Клумбы в сквере Победы                                        Фото 10. Круглые клумбы

На территории детской площадки   имеются большая клумба-солнце и клумба-торт (фото 11).

Фото 11. Клумба-солнце, клумба-торт.

Перегруженность школьной территории большим числом цветников нежелательна, так как цветы нуждаются в постоянной заботе в течение всего вегетационного сезона. Расположение основных насаждений, строений, цветочных клумб и малых архитектурных форм представлено на генеральном плане пришкольного участка (Приложение 3).

Дорога к зданию школы лежит через школьный участок. На территории пришкольного участка произрастает достаточное количество  деревьев – 99: из них хвойных (ель) – 18, (сосна обыкновенная) –  1, (сосна сибирская) –5. Широколиственных деревьев:  рябина обыкновенная, клен ясенелистный, береза бородавчатая, яблоня сибирская, липа мелколистная, калина гордовина, дуб обыкновенный)  – 75 (фото 12).

Также произрастает 141 кустарников:  карагана древовидная (фото 13) .

Расстояние между узколистыми формами деревьев должно быть 5–6 метров, между широколиственными –  8–10 метров.  На нашем участке это не везде    сохранено.

Фото 12. Хвойные и широколиственные деревья                             Фото 13. Карагана древовидная

Ассортиментная ведомость многолетних растений представлена в таблице 3.

Таблица 3

Ассортиментная ведомость многолетних растений

| Изображение |  | Русское название растений | Латинское названиерастений | Размер м | Форма кроны | Экологические требования |  |  | Период цветения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к освещению | к почвам | к влажности |  |  |
| Хвойные деревья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ель сибирская | Piceaobovata | H=6,0 d=1,5 | пирамидальная | теневынослива | не высокие | не высокие | IV |  |
|  |  | Сосна обыкновенная | ### Pinussilvestris | H=5,0 d=1,0 | пирамидальная | светолюбивая | не высокие | не высокие | IV |  |
| Лиственные деревья и кустарники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плодовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Яблоня сибирская | Malusbaccata | H=5-6 d=4-5 | шаровидная | свет | умеренно плодородные | высокие | V |  |
| Декоративные лиственные деревья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клен ясенелистный | Acernegundo | H=6-8; d=4 | шаровидная | свет | умеренно плодородные | умеренно увлажненные | v |  |
|  |  | Рябина обыкновенная | Sorbusaucuparia | H=2-3; d=2 | ажурная | свет | не высокие | не высокие | VI |  |
|  |  | Калина гордовина | ### Viburnumlantana L. | H=1-1,5; d=1- 1,5 | компактная | теневынослива | не высокие | не высокие | IV |  |
|  |  | Береза пушистая | ### BetulapubescensEhrh | H=6-8; d=4 | ажурная | светолюбивая | не высокие | не высокие | IV |  |
| Лиственные кустарники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сирень обыкновенная | ### Syringavulgaris | H=2 d=1 – 1,5 | обратно яйцевидная | свет, полутень | не высокие | не высокие | V- VI |  |
|  |  | рябинник рябинолистный | ### Sorbaria | H=1-2 d=1 – 1,5 | шаровидная | свет, полутень | не высокие | не высокие | V- VI |  |
|  |  | Карага древовидная | ### Caraganaarborescens | H=1-2 d=1 – 1,5 | обратно яйцевидная | свет, полутень | не высокие | не высокие | V- VI |  |
| Многолетние растения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ландыш | Convallária | H=0,3 | компактная | свет, полутень | не высокие | не высокие | V-VI |  |
|  |  | Брунера сибирская | Brunnérasibírica | H=0,6 | компактная | свет, полутень | не высокие | не высокие | V-VI |  |

- АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ

Озеленение  школьной территории должно служить целям эстетического  воспитания учащихся.  Газоны, рабатки, клумбы с цветочными растениями следует располагать перед зданием школы, на переднем плане школьного фасада, на школьном дворе.

Для правильного использования и размещения декоративных растений, прежде всего, нужно постоянно помнить об особенностях участка – его увлажненности и освещенности. При подборе растений для цветов необходимо учитывать их высоту, строение побегов, окраску листьев, окраску и размер цветов. Растения должны гармонировать с окружением – зданием, дорожкой, около которой они будут расти. На основе анализа климатических условий, состояния почвы, а также наших возможностей  были выбраны следующие растения и определены агротехнические  приемы их выращивания. Все выводы оформлены в виде таблице 4.

Таблица 4

Ассортиментная ведомость растений, используемых в проекте

|  | Наименование растений | Высота, см | Площадь посадки, м2 | Схема посадки, см | Количество, шт. | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бархатцы отклоненные, или французские — Т. patula L. (кармен) | 15-25 | 10 | 15 x 20 | 250 |  |
| 2 | Бархатцы прямостоячие Антигуа | 20-30 | 15 | 25 x 30 | 250 |  |
| 3 | Цинерария (Cinerariamaritima), или крестовник приморский | 20 | 10 | 15 x 20 | 300 |  |
| 4 | Петуния Tidal Wave Silver | Высота – 55 см, длина плетей до 1,5 м, диаметр цветка 5 см |  | 1 на 15 и более литров | 25 |  |
| 5 | Петуния Дедди | Высота 40 см, диаметр цветка 12 см. |  | 1 на 8-10 литров | 50 |  |
| 6 | Астра Пиннокио (смесь) | 20-30 | 3 | 25 x 30 | 50 |  |

- ПЛАН АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для того, чтобы обеспечить получение высоких результатов с наименьшими затратами труда и средств, необходимо составить агротехнический план (таблица 5), в котором будут указываться примерные календарные сроки выполнения всех работ.

Таблица 5

Агротехнический план выращивания зеленых растений

| Виды работ | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и содержание почвы |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Посев семян | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Появление всходов | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Прореживание всходов | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение удобрений и подкормки |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Орошение | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Защита от вредителей и болезней |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Срок цветения |  |  | + | + | + | + |  |  |
| Сбор семян |  |  |  |  |  | + | + |  |

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок» - слова знаменитого сказочника  Ганса Христиана Андерсена.  Цветок это олицетворение всего прекрасного в мире. Ни один человек не может быть равнодушным к красоте и изяществу цветка. Воспитать красивую личность можно только тогда, когда вокруг нее все прекрасно. Человек чувствует себя комфортно, когда его окружают красивые аллеи, цветущие газоны и ярко оформленные клумбы цветов. МКОУ «Бартатская средняя общеобразовательная школа» находится в центре села. Состояние территории школы всегда в поле зрения школьников, родителей, учителей, жителей и гостей села. Благоустройство школьной территории необходимо как для создания привлекательного внешнего вида, так и для поддержания репутации образовательного учреждения. Территории школы – это визитная карточка нашего села и  нам очень важно, как выглядит наш школьный двор, а парадная зона (зона главного входа) – является главным, акцентирующим внимание, участком территории. Желание учащихся, родителей, сотрудников школы учиться, работать, отдыхать не только  со вкусом оформленных стенах школы, но и радоваться видом ухоженных цветущих клумб,  расположенных на школьном дворе, привело к созданию проекта по его благоустройству.

Цель проекта: ландшафтно-декоративное оформление парадной зоны территории школьного двора.

Задачи проекта:

1.	Провести конкурс на лучшую идею проекта благоустройства парадной зоны школьной территории.

2.	Разработать план озеленения и благоустройства парадной зоны школьного двора:

- подобрать растения  для оформления;

- определить агротехнические приемы выращивания предлагаемых растений;

- разработать проект клумб;

- составить смету.

3.	Разработать макет проекта.

4.        Реализовать проект.

Срок реализации: февраль - июль 2018 год.

Ожидаемые результаты подробно отражены в таблице 6.

Таблица 6

Ожидаемые результаты, индикаторы, показатели

| Критерии | Индикаторы | Показатели, % |
| --- | --- | --- |
| Включенность участников в разработку проекта. | 1. Доля школьников, включенных в реализацию проекта. 2. Доля представителей социума. | 60 15 |
| Предметные результаты |  |  |
| Формирование учебно-предметных компетентностей у учащихся | Наличие знаний, умений и способностей учащихся, обеспечивающих успешность реализации проекта (способность применять знания на практике, способность к обучению, анализу и синтезу и др.) | Способность применять свои знания на практике – 80% Стабильная посещаемость трудовой практики – 95% |
| Метапредметные результаты |  |  |
| Целеполагание Составление плана действий и работа над ним Организация и осуществление сотрудничества Оценивание | Постановка цели проекта и задач для её достижения Образовательная самостоятельность учащихся Распределение ролей и организация совместной работы в команде Оценка уровня достижений поставленной цели | Степень достижения цели - 95% 70% учащихся самостоятельно работали по заранее составленному плану Продуктивность совместной деятельности 100% Соответствие оценки заранее заданным критериям – 90% |
| Личностные результаты |  |  |
| Формирование социальных компетентностей у учащихся | Способность учащихся брань на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, способность быть лидером, способность работать автономно | 80% |

- ПЛАН-КАРТА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ, РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В таблице 7 отображен механизм реализации проекта, который состоит из четырех этапов.

Таблица 7

Этапы разработки и реализации проекта

| Описание видов деятельности | Время и место проведения | Кол-во участников | Результаты | Форма регистрации результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный |  |  |  |  |
| Мотивация, целеполагание проекта - Презентация положения о конкурсе «Гео-декор - 2018». | Февраль, МКОУ «Бартатская СОШ» педсовет | 12 | Интерес детей и взрослых к участию в проекте |  |
| - Формирование команды, распределение обязанностей. | Февраль, МКОУ «Бартатская СОШ» | 10 | Сформирована детско-взрослая команда. | Разработан план работ по созданию проекта. |
| - Предпроектный анализ территории (оценка состояния почвы, климата, насаждений, строений; составление генерального плана участка). | Февраль, парадная зона МКОУ «Бартатская СОШ». | 5 | На основе анализа сформулированы выводы о состоянии территории школы | Составлен генеральный план парадной зоны. На основе анализа сформулированы выводы о состоянии почвы, климатических условиях, насаждениях и имеющихся малых архитектурных форм. |
| Проектный |  |  |  |  |
| - Организация и проведение конкурса на лучший проект по благоустройству и озеленению парадной зоны территории среди учащихся 7-11 классов | Февраль МКОУ «Бартатская СОШ» | 4 | Получены интересные идеи проекта | Протокол по итогам проведения конкурса. |
| - Доработка проекта или создание нового на основе самых интересных идей из конкурсных проектов | Март, МКОУ «Бартатская СОШ» | 6 | Развитие творческих и проектных способностей учащихся. Создание проекта клумб парадной зоны пришкольной территории. | На основе основных требований к содержанию и составлению разработан проект «Добро пожаловать!». |
| - Составление сметы расходов на реализацию проекта | Март, МКОУ «Бартатская СОШ» | 6 | Определены имеющиеся и необходимые ресурсы | Составлена смета расходов на реализацию проекта |
| - Поиск партнеров и спонсоров по реализации проекта | Март, МКОУ «Бартатская СОШ» | 4 | Найдены спонсоры и партнеры по реализации проекта | Получена устная поддержки от партнеров. (Родители, администрация школы) |
| Практический |  |  |  |  |
| - Работа проектной группы по макетированию | Февраль. Практические занятия обучающихся | 5 | Выполнен макет | План работы по созданию макета |
| - Приобретение семян и грунта для выращивания рассадочнопосадочного материала | Март-апрель. МКОУ «Бартатская СОШ» | 3 | Наличие семян и грунта для посадки. | План работы по выращиванию рассадочнопосадочного материала. |
| - Выращивание рассадочнопосадочного материала | Март-апрель. МКОУ «Бартатская СОШ» | 6 | Наличие рассадочно-посадочного материала. Развитие практических навыков и умений учащихся по уходу за культурными растениями. | План работы по выращиванию рассадочнопосадочного материала. Фотосъемка реализации этапа. |
| - Разработка баннера на центральный вход в школу | Апрель, МКОУ «Бартатская СОШ» | 6 | Баннер размещен на парадной зоне | Фотосъемка реализации этапа |
| - Обрезка кустарников, пересадка кустарников, побелка деревьев | Май, пришкольный участок, МКОУ «Бартатская СОШ» | 6 | Эстетичный и ухоженный вид древесных растений на территории школы | Фотосъемка реализации этапа |
| - Замена и покраска лавочек в зоне отдыха | Июнь, пришкольный участок, МКОУ «Бартатская СОШ» | 6 | Эстетичный и ухоженный вид места отдыха | Фотосъемка реализации этапа |
| - Ремонт и покраска бордюр имеющихся клумб, разбивка новых клумб, перекапывание цветников. | Июнь, пришкольный участок, МКОУ «Бартатская СОШ» | 6 | Подготовлены места для оформления цветников. Изготовлена клумба-велосипед. | Фотосъемка реализации этапа |
| - Высаживание рассады цветочных культур | Июнь, пришкольный участок, МКОУ «Бартатская СОШ» | 15 | Высажена рассада цветочных культур на школьном дворе. | Фотосъемка реализации этапа |
| - Изготовление малых архитектурных форм на клумбу-солнце | Июнь, пришкольный участок, МКОУ «Бартатская СОШ» | 3 | Изготовлен и установлен шар, олицетворяющий солнце. | Фотосъемка реализации этапа |
| - Уход за посаженными цветочными культурами | Июнь-август. Территория школы. | 50 | Занятость детей в летний период. Ухоженная территория школы. | Фотосъемка реализации этапа |
| Итоговый |  |  |  |  |
| - Обобщение положительного опыта работы. Представление результатов работы на педсовете школы. | Сентябрь. МКОУ «Бартатская СОШ» | 6 | Отчет о проделанной работе. |  |
| - Итоговая презентация «Добро пожаловать» - на сайте школы; в средствах массовой информации. | Сентябрь. | 3 | Самоопределение ребенка в проектной деятельности. | Текст проекта. Слайдовая презентация. |

В основе реализации проекта лежит оформление и ремонт имеющихся цветников, а также создание новых цветников в парадной зоне.

Имеющиеся клумбы:

В центральной (парадной) зоне было решено перекрасить клумбу-торт в зеленый цвет, высадить в три верхних яруса петунию Tidal Wave Silver,  в нижний ярус петунию Дедди. Отремонтированной клумбе дать название - клумба-букет.

Принято решение сохранить клумбу-солнце, по кругу высадить бархатцы прямостоячие Антигуа,  в «лучи» высадить  бархатцы отклоненные, или французские — Т. patula L.(кармен). Украсить клумбу шаром из старых дисков, что бы наша клумба-солнце засверкала ярче.

В две круглые клумбы, расположенные около центральной лестницы здания школы, решено было  в центр посадить рябинник рябинолистный, а вокруг посадить бархатцы отклоненные (кармен) чередуя их с цинерарией (Cinerariamaritima), перекрасив клумбы  также в зеленый цвет. Клумбы и расположение растений представлены на фотоколлажах 1-3.

Фотоколлаж 1. Клумба-букет

Фотоколлаж 2. Клумба-солнце

Фотоколлаж 3. Круглая клумба, расположенная

около центральной лестницы здания школы

Новые клумбы:

На проектируемой территории есть клумба-солнце, клумба-букет было решено создать клумбу-бабочку. В клумбе-бабочке для высадки использованы цветы следующих видов: карликовые астры Пиннокио (смесь), бархатцы отклоненные, или французские — Т. patula L.(кармен), бархатцы прямостоячие Антигуа, цинерария (Cinerariamaritima). Цветы высаживаются рассадным способом согласно плану-схеме (см. таблицу 5). В «крылья» клумбы-бабочки высаживаем  карликовые астры Пиннокио (смесь), «брюшко» и «усики» - бархатцы отклоненные, или французские — Т. patula L.(кармен), «голова» - бархатцы прямостоячие Антигуа, обрамляем всю клумбу цинерарией (Cinerariamaritima) и камнями, выкрашенными в красный и желтый цвет. Расположение растений можно увидеть на фотоколлаже 4.

Фотоколлаж 4. Клумба-бабочка

Наш проект называется «Добро пожаловать!», это  приветствие при встрече, вежливое приглашение прийти, приехать, войти, зайти и мы всегда рады гостям. В зоне отдыха мы создали клумбу-велосипед с петуньями (фотоколлаж 5) и воспользовались горшечным озеленением (фотоколлаж 6).

Фотоколлаж 5. Клумба-велосипед

Фотоколлаж 6. Горшечное озеленение

В приложении 4 представлен макет проекта «Добро пожаловать!». В приложении 5 представлены фотографии по реализации проекта.

9.СМЕТА

Чтобы  воплотить проект необходимо подсчитать все материальные затраты.

Таблица 8

Смета расходов на реализацию проекта «Добро пожаловать!»

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходные материалы |  |  |  |
| - Краска 12 л. (зеленая) - Краска 1 л. (красная) - Краска 1 л. (желтая) - Краска 3 л. (белая) - Краска по металлу - Доска строганная (сосна) | 1200 100 100 300 400 3000 | 100 400 3000 | 1200 100 300 |
| Расходные агроматериалы |  |  |  |
| - Семена цветочных растений - Грунт для посадки цветочных растений - Удобрения | 700 1500 300 | 300 | 700 1500 |
| Издательские расходы |  |  |  |
| Печать баннера | 2000 | 2000 |  |
| Итого: | 9600 | 5800 | 3800 |

10.ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ

Партнерами по реализации проекта выступила администрация МКОУ «Бартатская СОШ»,  не обошлось без добровольной помощи, которую оказывали работники школы из числа технического персонала и группы учителей, родителей и бывших выпускников школы. Финансовую помощь оказал спонсор индивидуальный предприниматель: ИП Курганова А.В.

11.PR– КАМПАНИЯ

Все новости о реализации проекта «Добро пожаловать!» можно увидеть на школьном сайте в разделе «Новости».  Адрес  сайта МКОУ «Бартатская СОШ» - http://barta.ucoz.ru/. Так же написана статья в местную газету «Новое время». Фото о проделанной работе выставлено в социальных сетях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате реализации данного проекта произошло улучшение вида парадной зоны школьной территории. Именно в ходе сотрудничества детей, учителей и родителей, ребята и взрослые будут ценить свой и чужой труд, бережно и заботливо относиться к природе. Став участниками проекта, школьники попробовали себя в различных социальных ролях, внесли посильный вклад в  преобразование  школьной территории. Ребята сами научились выращивать и высаживать рассаду, пропалывать и поливать клумбы, многие попробовали свои силы в оформительском деле, приобретая при этом много знаний, которые смогут применять в дальнейшей жизни.

Проект «Добро пожаловать!» является эффективным средством формирования активной гражданской позиции школьников, патриотизма, чувства гордости за родную школу.

Приложение 1.

Расположение МКОУ «Бартатская СОШ» и проектируемой территории

Приложение 2.

Охрана труда учащихся

Приложение 3.

Генеральный план

Приложение 4.

Макет проекта «Добро пожаловать!»

Приложение 5.